某PVC管材项目

一、 作业要求

- 查阅文献资料，分析案例中的相关数据，制作excel表格，形成经济评价报告；（20分）报告模板详见附件2。

- 小组准备4-8分钟ppt，模拟项目从计划、可行性报告、预算案到建设过程中的成本管控全过程进行分析。（10分）

- 以下内容中背景标黄的部分为要求学生完成计算的部分

二、 项目总体介绍

项目情况

在中国宏观经济快速发展的拉动下，塑料管道在建筑业、市政工程、农业、工业等领域的需求不断增大，促进了中国塑料管道行业的高速发展。目前,中国的塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区，西部地区产量相对较低,市场前景更为广阔。在这一背景下，A公司计划在宝鸡高新技术产业开发区建成PVC、PE管材生产线项目。该项目由A公司和B公司共同出资建成,计划年产PCV、PE管材3000吨，其中PVC管材1750吨，PE管材1250吨。

计算期与产销计划

分析本项目的建设条件和运营环境，参考类似项目的建设运营情况，确定项目的建设期为1年,运营期为20年，项目的计算期为21年。

项目建成后计算期的第2年生产负荷达到100%，年产销3000吨，其中PVC管材1750吨,PE管材1250吨。

三、投资估算与资金筹措

建设投资

项目建设内容包括PVC、PE管材生产车间等主要生产项目,原料房、综合楼、车间内公用设施(变电所、空压站及冷却水处理)、消防、锅炉房、加压泵房、蓄水池,以及门卫、厂区室外管网、厂区道路、绿化等公用工程及辅助生产项目。

采用概算法估算项目的建设投资总额为 1900万元，其建设投资构成详见表2-1

表2-1 建设投资估算      单位：万元

| 序号 | 项目 | 建设工程 | 设备购买 | 安装工程 | 其他 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产投资 | 544.0 | 904.2 | 103.6 | 0.0 | 1551.7 |
| 1.1 | 主要工程 | 544.0 | 904.2 | 103.6 | 0.0 | 1551.7 |
| 1.1.1 | 主体工程 | 544.0 | 904.2 | 103.6 | 0.0 | 1551.7 |
| 2 | 无形资产 |  |  |  | 242.4 | 242.4 |
| 2.1 | 技术 |  |  |  | 130.0 | 130.0 |
| 2.2 | 场地使用权 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 其他无形资产 |  |  |  | 112.4 | 112.4 |
| 3 | 递延资产 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 咨询调查 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 人员培训 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 筹建费 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投资方向调节税 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预备费 |  | 105.8 |  |  | 105.8 |
| 5.1 | 基本预备费 |  | 80.0 |  |  | 80.0 |
| 5.2 | 涨价预备费 |  | 20.8 |  |  | 20.8 |
|  | 总计 | 544.0 | 1010.0 | 103.6 | 242.4 | 1900.0 |

流动资金

流动资金估算是按分项详细估算法进行计算的，估算总额为1000万元。流动资金估算结果详见表2-2。

表2-2 流动资金估算     单位：万元

| 序号 | 项目 | 最低周转天数 | 周转次数 | 计算期（年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3-21 |
| 1 | 流动资产 |  |  | 1045.7 | 1045.7 |
| 1.1 | 应收账款 | 10 | 36 | 60.5 | 60.5 |
| 1.2 | 存货 |  |  | 972.3 | 972.3 |
| 1.2.1 | 原材料 | 210 | 2 | 930.4 | 930.4 |
| 1.2.2 | 燃料 | 30 | 12 | 0.7 | 0.7 |
| 1.2.3 | 在产品 | 2 | 180 | 10.9 | 10.9 |
| 1.2.4 | 产成品 | 5 | 72 | 30.3 | 30.3 |
| 1.2.5 | 其他 |  |  | 0.1 | 0.1 |
| 1.3 | 现金 | 10 | 36 | 12.9 | 12.9 |
| 2 | 流动负债 |  |  | 45.7 | 45.7 |
| 2.1 | 应付账款 | 10 | 36 | 45.7 | 45.7 |
| 3 | 流动资金 |  |  | 1000.0 | 1000.0 |
| 4 | 流动资金本年增加 |  |  | 1000.0 |  |

项目总投资

项目总投资2900万元，其中建设投资1900万元，全部为资本金;流动资金1000万元，全部为银行贷款，贷款利率为5.31%。在本项目中，在建设期末借入流动资金，在项目运营期间偿还本年利息,项目运营期结束时偿还贷款本金，如表2-3所示。

表2-3 项目总投资使用计划与基金筹措     单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 投产期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 2900 | 1900 | 1000 |
| 1.1 | 建设投资 | 1900 | 1900 | 0 |
| 1.2 | 建设期利息 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 流动资金 | 1000 | 0 | 1000 |
| 2 | 资金筹措 | 2900 | 1900 | 1000 |
| 2.1 | 自有资金 | 1900 | 1900 | 0 |
| 2.1.1 | 建设投资 | 1900 | 1900 | 0 |
| 2.1.2 | 流动资金 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 借款 | 1000 | 0 | 1000 |
| 2.2.1 | 建设投资借款 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | 流动资金借款 | 1000 | 0 | 1000 |
| 2.2.3 | 其他借款 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | 其他 | 0 | 0 | 0 |

四、效益与费用估计

总成本估计

项目的总成本估算结果详见表2-4。在生产期内年平均总成本为 2738.9 万元，各项费用估算如下：

表2-4总成本费用估算表     单位：万元

| 序号 | 项目 | 计算期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-11 | 12-16 | 17-21 |
| 1 | 外购原辅材料 | 2013.3 | 2013.3 | 2013.3 |
| 2 | 外购燃料及动力 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| 2.1 | 水 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2.2 | 电 | 49.1 | 49.1 | 49.1 |
| 2.3 | 天然气 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 3 | 工资及福利 | 187.5 | 187.5 | 187.5 |
| 4 | 维修费 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| 5 | 折旧费 | 98.0 | 98.0 | 29.9 |
| 6 | 摊销费 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 利息支出 | 53.1 | 53.1 | 53.1 |
| 8 | 其他费用 | 320.0 | 320.0 | 320.0 |
| 9 | 总成本费用 | 2801.9 | 2872.9 | 2714.8 |
| 9.1 | 其中：固定成本 | 726.6 | 707.6 | 639.5 |
| 9.2 | 可变成本 | 2075.3 | 2075.3 | 2075.3 |
| 10 | 经营成本 | 2631.8 | 2631.8 | 2631.8 |

1.原材料、燃料、动力估算

各种原材料、燃料、动力的消耗定额根据本设计之工艺及公用工程各专业所确定的技术方案和参数确定。

各种原材料、燃料、动力的投人使用价格采用建设单位提供的价格。

2.工资及福利费估算

本项目人均月工资及福利费标准为1250元，本项目预计需要人员125人，项目年实际工资及福利费总额为 187.5 万元。

3.折旧和摊销估算

固定资产折旧率依据我国现行工业企业财务制度中规定的工业企业固定资产分类折旧年限，采用平均年限法，分类计提折旧。房屋及建筑物折旧年限为20年,年折旧4.75%；机器设备折旧年限为15年，年折旧率为6.3%。净残值率为5%。折旧费的计算详见表2-5。

无形资产及其他资产按10年摊销。本案例中，根据相关资料估算得出无形资产乃其他资产总额为190万元，故每年的摊销额为19万元。

4.维修费估算

年维修费暂定为正常生产年份折旧费的一半,即维修费=98×0.5=49(万元)。

5.财务费用估算

总成本估算中的财务费用(利息支出)为项目生产服务期内各年长期借款和流动资金借款利息之和。本案例中只有流动资金借款，生产期内每年偿还的流动资金借款利息为1000×5.31%=53.1 (万元)。

6. 其他费用估算

其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费和维修费之后的其他费用。本项目的其他费用根据项目的具体情况确定。

表2-5固定资产折旧     单位：万元

| 项目 | 年限/ 折旧 | 计算期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 20 | 21 |
| 固定资产合计 |  |  |  |  |  | … |  |  |
| 原值 | 1710 |  |  |  |  | … |  |  |
| 折旧费 |  | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | … | 29.9 | 29.9 |
| 净值 |  | 1612.0 | 1514.1 | 1416.1 | 1416.1 | … | 120.8 | 90.9 |
| 房屋及建筑物 | 20 |  |  |  |  | … |  |  |
| 原值 | 630 |  |  |  |  | … |  |  |
| 折旧费 |  | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | … | 29.9 | 29.9 |
| 净值 |  | 600.1 | 570.2 | 540.2 | 540.2 | … | 61.4 | 31.5 |
| 机器设备 | 15 |  |  |  |  | … |  |  |
| 原值 | 1080 |  |  |  |  | … |  |  |
| 折旧费 |  | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | … |  |  |
| 净值 |  | 1012.0 | 943.9 | 875.9 | 875.9 | … | 59.4 | 59.4 |
| 运输设备 | 5 |  |  |  |  | … |  |  |
| 原值 | 0 |  |  |  |  | … |  |  |
| 折旧费 |  |  |  |  |  | … |  |  |
| 净值 |  |  |  |  |  | … |  |  |

年销售收入、税金及附加

1. 年销售收入

(1)产品销售价格

本财务评价中采用的产品销售价格为建设单位提供的价格。具体为：PVC管材为1万元/吨;PE 管材为1.8万元/吨。

(2)销售收入

本项目设计生产能力共为3000吨/年，其中生产PVC管材1750吨/年,生产PE管材1250吨/年，且项目在计算期期初就达到设计生产能力，故本项目年实现销售收入总额如表2-6所示。

表2-6本项目年销售收入     单位：万元

| 产品 | 单价 | 产量（吨/年） | 销售收入（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC管材 | 1.0 | 1750 | 1750 |
| PE管材 | 1.8 | 1250 | 2250 |
| 总计 |  | 3000 | 4000 |

2.营业税金及附加

(1)增值税

按照税法规定,本项目所生产的产品应缴纳增值税,税率为17%。项目运营期内,年实现增值税376.6万元。

(2)城市维护建设税

城市维护建设税税率为增值税的7%,正常年份实现的城市维护，建设税为26.2万元。

(3)教育费附加

教育费附加为增值税的3%,正常年份实现的教育费附加为11.2万元。

本项目的可行性研究分析中，只考虑上述三项营业税金及附加，故:

营业税金及附加总额= 376.6+26.2+11.2=414(万元)

利润估算

1.利润总额

项目运营期内,年平均利润总额为813.6万元，各年利润及利润分配如表2-7所示。

表2-7利润及利润分配     单位：万元

| 序号 | 项目 | 计算期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 20 | 21 |
| 1 | 营业收入 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | … | 4000.0 | 4000.0 |
| 2 | 销售税金及附加 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | … | 410.0 | 410.0 |
| 3 | 总成本费用 | 2801.9 | 2801.9 | 2801.9 | 2801.9 | … | 2714.8 | 2714.8 |
| 4 | 利润总额 | 787.1 | 787.1 | 787.1 | 787.1 | … | 874.2 | 874.2 |
| 5 | 所得税（25%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 196.8 | … | 218.5 | 218.5 |
| 6 | 税后利润 | 787.1 | 787.1 | 787.1 | 590.3 | … | 655.6 | 655.6 |
| 7 | 特种基金 |  |  |  |  | … |  |  |
| 8 | 可供分配利润 | 787.1 | 787.1 | 787.1 | 590.3 | … | 655.6 | 655.6 |
| 8.1 | 盈余公积金 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 59.0 | … | 65.6 | 65.6 |
| 8.2 | 应付利润 |  |  |  |  | … |  |  |
| 8.3 | 未分配利润 | 708.4 | 708.4 | 708.4 | 531.3 | … | 590.1 | 590.1 |
| 9 | 累计未分配利润 | 708.4 | 1416.8 | 2125.2 | 2656.5 | … | 10925.3 | 11515.4 |

2.所得税

本项目地处宝鸡国家高新技术产业开发区，按照有关优惠政策规定，在项目投产前3年免征所得税，以后各年按利润总额的25%计取。

盈余公积金按税后利润的10%计取。

五、财务评价

盈利能力分析

项目投资现金流量分析

通过对项目投资现金流量分析可以测算出静态投资回收期、财务净现值及财务内部收益率等静态和动态评价指标。

项目投资现金流量分析详见表2-8。

表2-8项目投资现金流量表     单位：万元

| 序号 | 项目 | 计算期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 20 | 21 |
| 1 | 现金流入 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | … | 4000 | 5085.5 |
| 1.1 | 营业收入 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | … | 4000 | 4000 |
| 1.2 | 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| 1.3 | 回收固定资产余值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 85.5 |
| 1.4 | 回收流动资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 1000 |
| 2 | 现金流出 | 1900 | 4042.8 | 3042.8 | 3042.8 | 3042.8 | … | 3042.8 | 3042.8 |
| 2.1 | 建设投资 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| 2.2 | 流动资金 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| 2.3 | 经营成本 | 0 | 2631.8 | 2631.8 | 2631.8 | 2631.8 | … | 2631.8 | 2631.8 |
| 2.4 | 营业税金及附加 | 0 | 411 | 411 | 411 | 411 | … | 411 | 411 |
| 2.5 | 维持运营资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| 3 | 所得税前 净现金流量 | -1900 | -42.8 | 957.2 | 957.2 | 957.2 | … | 957.2 | 2042.7 |
| 4 | 累积所得税前 净现金流量 | -1900 | -1942.8 | -985.6 | -28.5 | 928.7 | … | 15216.4 | 17329.1 |
| 5 | 调整所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | … | 218.5 | 218.5 |
| 6 | 所得税后 净现金流量 | -1900 | -42.8 | 957.2 | 957.2 | 760.4 | … | 738.6 | 1824.1 |
| 7 | 累积所得税后 净现金流量 | -1900 | -1942.8 | -985.6 | -28.5 | 731.9 | … | 12027.2 | 13851.3 |

根据表2-8所计算出的项目评价指标为:

财务内部收益率:所得税前为36%，所得税后为33%。

财务净现值(i=12%):所得税前为3990万元，所得税后为3082万元。

静态投资回收期:所得税前为4.03年，所得税后为4.04年。

判断：根据表2-8的计算结果可知，财务净现值是否大于0？该项目是否可行？是否合理？

项目资本金现金流量分析

项目资本金现金流量分析详见表2-9。

根据表2-9所计算出的财务内部收益率(所得税后)为44%财务净现值为3525.41万元(i=12% )。

投资收益分析

本项目的产品原材料和产量均采用了预测的平均数值,因此营业收入、成本比较稳定。

由表2-9计算的正常年份的年均息税前利润为813.6万元，年均净利润为639.7万元，因而可计算出总投资收益率和资本金净利润率分别为:

ROI=EBIT/TI×100%=813.6/2900×100%=28.1%

ROE =NP/EC×100% =639.7/1900×100%=33.7%

表2-9项目资本金现金流量表     单位：万元

| 序号 | 项目 | 计算期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 20 | 21 |
| 1 | 现金流入 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | … | 4000 | 5085.5 |
| 1.1 | 营业收入 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | … | 4000 | 4000 |
| 1.2 | 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| 1.3 | 回收固定资产余值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 85.5 |
| 1.4 | 回收流动资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 1000 |
| 2 | 现金流出 | 1900 | 3095.921 | 3095.921 | 3095.921 | 3092.7 | … | 3314.4597 | 3314.4597 |
| 2.1 | 项目资本金 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| 2.2 | 借款本金偿还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| 2.3 | 借款利息支付 | 0 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | … | 53.1 | 53.1 |
| 2.4 | 经营成本 | 0 | 2631.8 | 2631.8 | 2631.8 | 2631.8 | … | 2631.8 | 2631.8 |
| 2.5 | 营业税金及附加 | 0 | 411 | 411 | 411 | 411 | … | 411 | 411 |
| 2.6 | 所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | … | 218.5 | 218.5 |
| 2.7 | 维持运营投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| 3 | 净现金流量 | -1900 | 904.1 | 904.1 | 904.1 | 707.3 | … | 685.5 | 1771 |

六、敏感性分析

本可行性研究分析中，选取销售价格、建设投资以及项目的经营成本为变化因素进行单因素敏感性分析，综合观测各因素的变化对财务内部收益率、净现值以及投资回收期(静态)的影响，分析结果如表2-11所示。

通过敏感性分析表可以看出，销售价格变化是影响项目经济效益的主要因素。其次是经营成本，影响最小的是建设投资。

表2-11敏感性分析表

| 序号 | 对比方案 指标名称 | 指标 单位 | 基本方案 | 产品销售价格变动 |  | 经营成本变动 |  | 建设投资变动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | +10% | -10% | +10% | -10% | +10% | -10% |
| 1 | 财务内部收益率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业收入 | % | 36% | 51% | 22% | 27% | 46% | 34% | 39% |
|  | 补贴收入 | % | 33% | 47% | 19% | 24% | 42% | 30% | 36% |
| 2 | 财务净现值（ic=12%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税前 | 万元 | 3990.42 | 6383.97 | 1596.86 | 2484.95 | 5471.51 | 3820.77 | 4160.06 |
|  | 税后 | 万元 | 3082.61 | 5026.19 | 1053.03 | 1873.13 | 4268.59 | 2868.97 | 3208.26 |
| 3 | 静态投资回收期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税前 | 年 | 4.02 | 3.20 | 5.85 | 4.96 | 3.46 | 4.23 | 3.83 |
|  | 税后 | 年 | 4.03 | 3.20 | 6.28 | 5.18 | 3.46 | 4.29 | 3.83 |

七、结论

项目的主要财务评价指标如表2-12所示。

表2-12项目的主要财务评价指标

| 序号 | 指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 | 吨/年 | 3000 |  |
|  | PVC管材 | 吨/年 | 1750 |  |
|  | PE管材} | 吨/年 | 1250 |  |
| 2 | 项目总投资 | 万元 | 2900 |  |
|  | A建设投资 | 万元 | 1900 | 自有资金 |
|  | 其中：建设期借款利息 | 万元 | 0 |  |
|  | B流动资金 | 万元 | 1000 | 银行借款 |
| 3 | 投资指标 |  |  |  |
|  | 百元销售收入占用总投资 | 元/百元 | 72.5 |  |
|  | 百元销售收入占用流动资金 | 元/百元 | 47.5 |  |
| 4 | 全厂定员总计 |  | 125 |  |
|  | 其中：生产人员 | 人 | 100 |  |
|  | 管理即工程技术人员 | 人 | 20 |  |
|  | 其他人员 | 人 | 5 |  |
| 5 | 年平均总成本 | 万元 | 2775.4 |  |
| 6 | 年销售收入 | 万元 | 4000 |  |
| 7 | 年利税 | 万元 | 12624.6 |  |
| 8 | 年利润 | 万元 | 813.6 |  |
| 9 | 全员劳动生产率 | 万元/人年 | 32 |  |
| 10 | 借款偿还期 | 年 |  | 含建设期 |
| 11 | 静态投资回收期：税前 | 年 | 4.03 | 含建设期 |
|  | 税后 | 年 | 4.04 | 含建设期 |
| 12 | 投资利润率 | % | 28.1 |  |
| 13 | 投资利税率 | % | 42.2 |  |
| 14 | 财务内部收益率：税前 | % | 36 |  |
|  | 税后 | % | 33 |  |

由表2-13的数据指标，并结合以上分析可以看出，本项目建成投产后,年销售收入为4000万元，所得税前财务内部收益率(全部资金)为36%，税后为33% ,均大于行业基准收益率19%;静态投资回收期为4.03年(税前)，小于行业基准回收期7.8年;项目的财务净现值(税前)为3990万元，税后为3082万元，均远大于 0；债务清偿能力以及财务生存能力均较强。

综合考虑本项目的盈利能力、偿债能力以及财务生存能力，可以得出结论:本项目在经济上是安全可行的